## Slide 1: Gespreksverslag vervolgsessie RIO
22-2-2021

## Slide 2: Agenda 22-2-2021
Opening
Status SEM Proof Of Concept
Ontwikkelingen & Voortgang DUO
Toepasbaarheid DUO binnen SEM ecosysteem
Vervolgafspraken
Rondvraag

## Slide 3: Aanwezigheid
Friso Snijder (DUO)
Lex Postema (DUO)
Marloes Dijkstra (DUO)
Erik Dikkers (Topicus)
Marchien van Doorn (SEM)
Marcel Untied (SEM)

## Slide 4: Status SEM Proof Of Concept
Na de onderzoeksfase van afgelopen zomer is besloten om het ecosysteem te valideren met een technische Proof of Concept i.p.v. pilot met scholen
  (Technische) werking valideren a.d.h.v. werkhypotheses
  Geeft tijd om af te stemmen en afspraken te maken met publieke partijen
De ontwikkeling van API’s en connecties bij de deelnemers is gestart in december en de verwachting is dat er in maart getest kan worden
  RIO zal niet toegepast worden tijdens de Proof of Concept
  RIO zou in een latere fase toegepast kunnen worden om school(locaties) te identificeren o.b.v. de combinatie onderwijsaanbieder en onderwijslocatie
Na de testfase zal een demo worden gegeven aan reviewers en het SEM bestuur
Op basis van de bevindingen wordt door het SEM bestuur besloten wat de volgende stap gaat zijn

## Slide 5: Ontwikkelingen & Voortgang DUO
Beschikbaar stellen van publieke RIO gegevens (MBO &VAVO) ten behoeve van centraal aanmelden
  Nieuw additioneel endpoint (API) voor delen van meest actuele gegevens
Linked Open Data VO/Onderwijsdata.duo.nl
  Budget beschikbaar gemaakt
  Ontheffing voor Europees aanbesteden loopt
  Planning onbekend en afhankelijk van besluitvorming
    CSV’s waarschijnlijk eind maart beschikbaar
    Aanpassingen onderwijsdata.duo.nl volgen later
  Actie: Duo deelt belangrijke linkjes met SEM (Marcel)
Serververhuizing bij ODC Noord

## Slide 6: Ontwikkelingen & Voortgang DUO
Aanpassingen Informatiemodel RIO
  Vorige week gedeeld door DUO (Lex)
  Aangepaste model is generiek en daardoor beter beheersbaar
    Algemeen informatiemodel aangevuld met onderwijssoort specifieke context (VO, VAVO, MBO)
    Volgende stap: toevoegen PO
  Nieuwe informatiemodel wordt in de komende maanden geïmplementeerd
  Juridische structuur wordt nu onderwijserkenningen genoemd
Inwinning RIO data vanuit scholen
  VO, VAVO en MBO was reeds gerealiseerd
  PO is recentelijk toegevoegd
  Lopend initiatief STAP voor het toevoegen van niet bekostigde opleidingen (MBO/HBO)

## Slide 7: Toepasbaarheid DUO binnen SEM ecosysteem
SEM is op zoek naar de identificatie van scholen/schoollocaties (onderwijskundige structuur)
  Combinatie van onderwijsaanbieder en onderwijslocatie lijkt voor 95% toepasbaar voor het identificeren van school(locatie)
Linked Open Data (o.a. Sparql)
  Niet bruikbaar voor synchronisatie
  Sparql endpoint heeft slechte performance
    Kans bestaat dat dit endpoint wordt stopgezet door Kadaster
  Data is 24 uur oud
  Niet toepasbaar binnen SEM pilot voor het ophalen van organisatiedata
Onderwijsdata.duo.nl
  In ontwikkeling
  Bruikbaar voor synchronisatie
  Toepasbaar binnen SEM pilot
  Actie: DUO informeert SEM over voortgang
Zijn OIN codes toepasbaar?
  Nee, want is op basis van BRIN4 (juridische structuur)

## Slide 8: Vervolgafspraken
DUO deelt belangrijke linkjes met SEM
  Friso, 1-3-2021
DUO informeert SEM over ontwikkeling onderwijsdata.duo.nl
  Friso
SEM informeert DUO over ontwikkelingen en vervolgstappen SEM Ecosysteem
  Marcel
Vervolgsessie plannen in juni
  Marcel

## Slide 9: Bijlage

## Slide 10: Belangrijke links/informatie
Goedemorgen Marcel,
Hierbij ontvangen jullie alvast informatie over de RIO ontsluiting die wij aanbieden via https://onderwijsdata.duo.nl
Op dit dataportaal bieden wij open data aan. D.w.z. niet tot persoon herleidbare gegevens en de gegevens mogen hergebruikt worden.
De RIO dataset die centraal aanmelden nu gebruikt en die voor jullie ook interessant is staat op de volgende locatie:
https://test-onderwijsdata.duo.nl/dataset/topicus
Relevante vermeldingen rondom deze dataset zijn in mijn ogen:
Ondanks dat de url anders doet vermoeden staat hier productiedata. Wij streven naar een actualiteit van 24 uur. Deze dataset willen we nog niet publiekelijk open stellen als open data omdat dat mogelijk wat verwarrend gaan zijn i.r.t. de open data van BRIN die nu al wel als open data wordt gepubliceerd.
De api heeft een uptime van 99% plus
Wij gaan dit jaar nog wel verhuizen van server. Dit zou geen grote overlast moeten veroorzaken.
Deze dataset is te specifiek gemodelleerd en we hebben al een generieker model (zie bijlage). Wij zijn momenteel bezig met het implementeren van deze versie dus de dataset zal vermoedelijk in 2021 uit gaan omdat hier een nieuwe publicatie voor komt.
MBO en VAVO is beschikbaar. In ieder geval 4 MBO pilot scholen die al gebruik maken van Centraal aanmelden MBO besteden veel aandacht aan de onderwijsinrichting (dit is het deel in RIO dat de instellingen zelf registreren).
In de planning voor het ontsluiten van overige sectoren wordt de volgorde Voortgezet onderwijs, Primair onderwijs en dan Hoger onderwijs aangehouden. Dit loopt in de hoogover planning door t/m iig Q1 2022.
De api documentatie staat hier:
https://docs.ckan.org/en/2.7/api/
De linked open data ontsluiting lijkt op dit moment voor jullie niet heel relevant, maar ter volledigheid is deze hier te vinden:
https://lod.onderwijsregistratie.nl/restful-api.
OSR vraag had ik je via mijn werkmail toegestuurd en ik zal voor het vervolgoverleg zorgen dat ik de status dan weet.
Met vriendelijke groet,
Friso Snijder

## Slide 11: Verslag 24-9-2020

## Slide 12: Inhoud
Gespreksverslag
Acties
Achtergrondinformatie digitale keten

## Slide 13: Gespreksverslag
Linked Open Data (LOD)
  Informatie: https://lod.onderwijsregistratie.nl/
  Status
    MBO beschikbaar via Linked Open Data
    VO data beschikbaar, maar nog niet (volledig) via Open Data > Waarschijnlijk eerst openbaar aanbesteden
    PO/HO volgen op een later moment
    Momenteel nog wat wensen qua performance
  API Key aanvragen bij Kadaster
    Aangeven wie en waarvoor?
  Eventueel Sparkle endpoint voor meer data (VO)
Organisaties uniek identificeren kan gerealiseerd worden door combinatie van Onderwijsaanbieder + Onderwijslocatie
  Dit is openbare data die voor iedereen toegankelijk is
  Hoe kunnen we vanuit SEM pilot waarden (voorbeeld: @Realm) toevoegen aan LOD/RIO?
    RIO data ophalen en vervolgens zelf data toevoegen
    Veld/waarde toe laten voegen aan RIO datamodel
      Verzoek indienen via projecten/overleggen (PO/VO/MBO) om draagvlak voor aanpassing te krijgen
Particuliere instellingen in RIO
  Alles met BRIN (lees gefinancierd) staat in RIO
  Niet bekostigde instellingen nog niet compleet (MBO)
    Wat is de termijn waarop dit wel het geval is (inschatting)?
Uitkomst/Conclusie: Er zijn voldoende aanknopingspunten om de toepasbaarheid van RIO binnen de SEM pilot verder te onderzoeken

## Slide 14: Acties
Gespreksverslag maken
  Marcel, 25-9-2020, DONE
Aanleveren documentatie (o.a. afsprakenset VO) digitale distributieketen
  Marcel, 25-9-2020, DONE
Input gespreksverslag gebruiken voor inhoudelijke terugkoppeling
  DUO, 2-10-2020, DONE
Aanleveren datamodel onderwijsaanbieder & Onderwijslocatie met achtergrondinformatie
  DUO, 2-10-2020, DONE
Controle of SEM pilot te maken krijgt met contexten
  Eerste inschatting : Lijkt niet het geval
  DUO, 2-10-2020
Vaststellen of er een endpoint is op LOD voor het uitvragen van combinatie onderwijsaanbieder + onderwijslocatie
  DUO, 2-10-2020
Sessie plannen (Erik, Edwin, Marcel) o.b.v. input DUO
  Marcel, 5-10-2020
Vervolgsessie plannen DUO - SEM pilot
  Marcel, T.B.D.

## Slide 15: Achtergrondinformatie digitale keten
Stichting SEM
  https://stichtingsem.org/default.aspx
Programma Start Schooljaar
  https://www.startschooljaarvo.nl/20202021
  https://www.startschooljaarmbo.nl/
  https://www.directetoegang.nl/
Afsprakenset
  https://static1.squarespace.com/static/582171d81b631bd084b24eef/t/5dcdcfa8b67aa26494d309e9/1573769131459/VO+190702+Edu-K+Afsprakenset+3.2+%283%29.pdf
ECK Distributie & Toegang (Techniek)
  https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/eck-distributie-en-toegang/eck-distributie-en-toegang-2-3/
  https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/fijndistributie/fde-set1-0/